| 2022年恒口示范区县乡公路及村级道路养护项目自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2022年恒口示范区县乡公路及村级道路养护资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 恒口示范区住房和城乡建设局 （交通运输局） |  |  |  |  | 实施单位 | 恒口示范区住房和城乡建设局（交通运输局） |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 165.1 |  | 165.1 | 165.1 | 10分 | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 165.1 |  | 165.1 | 165.1 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 计划完成县道养护21.7公里；乡道养护106.818公里；村级道路养护671.035公里。 |  |  |  |  |  | 已完成县道养护21.7公里；乡道养护106.818公里；村级道路养护671.035公里。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 县道养护 |  | ≥21.7公里 |  | 21.7公里 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 乡道养护 |  | ≥106.818公里 |  | 106.818公里 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 村级道路养护 |  | ≥671.035公里 |  | 671.035公里 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 养护时间 |  | 2022年度 |  | 2022年底前已完成养护 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤165.1万元 |  | 165.1万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 创建畅、安、舒、美的良好行车环境 |  | 逐渐提升 |  | 逐渐提升 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障良好出行 |  | 2022年 |  | 在2022全年有效保障 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |

| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 |  |

备注：

1.预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2.定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为≥X,得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为≤X，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。