|  |
| --- |
| **恒口示范区月坝村2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目计划完成情况表** |
| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 项目实施起止时间 | 项目施工单位 | 项目实施结果 | 资金使用（万元） | 检查验收结果 | 绩效目标实现情况 | 带贫减贫机制情况 |
| 1 | 2023年月坝村月亮湾产业园牧草种植园区基础设施项目 | 硬化园区产业道路553.28米、宽3.5米、厚度0.18米；新修园区排洪渠1007.1米。 | 2023年4月29日-2023年7月29日 | 陕西乾塘建筑工程有限公司 | 已竣工 | 150 | 合格 | 硬化园区道路553.28米、园区灌溉渠1007.1米。 | 受益人口80户、229人，其中脱贫户：19户47人。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |